**СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ**

по объекту: «Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров и Главного управления МЧС России по Вологодской области, г. Вологда»

В 2022 году в Главном управлении МЧС России по Вологодской области продолжаются работы по строительству нового здания Главного управления с отдельным постом пожарной охраны, Центром управления в кризисных ситуациях и административными служебными помещениями.

Реализация проекта осуществляется с мая 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 01.12.2023 года.

На сегодняшний день на строительной площадке занято 26 человек, 4 единицы техники.

Завершены работы по кирпичной кладке стен, устройству крыши, монтажу оконных блоков.

Выполняются работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей, устройству полов, отделке служебных помещений.

Строящееся здание будет состоять из двух 3-х этажных строений, объединенных закрытым переходом, отдельный пост пожарной охраны будет включать в себя 2 машиновыезда на 4 автомобиля.