**СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ**

по объекту: «Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопасности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров и Главного управления МЧС России по Вологодской области, г. Вологда»

В 2024 году в Главном управлении МЧС России по Вологодской области завершаются работы по строительству нового здания Главного управления с пожарной частью и Центром управления в кризисных ситуациях.

Реализация проекта осуществляется с мая 2021 года, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 100 %.

Подрядной организацией ведется работа по пуско-наладке инженерных сетей и оборудования, а также устранение выявленных замечаний.

Строящееся здание состоит из двух 3-х этажных строений, объединенных закрытым переходом, пожарная часть будет включать в себя 2 машиновыезда на 4 автомобиля.